齐鲁软件大赛工作计划

成员：翁清涛、冯嘉伟、郭卓强、曲延松、刘鹏昊

## 第一阶段（准备阶段）：（7.10-7.25）

整理需求

细化功能

学习相关知识：学习WebRTC、WebSocket相关知识、SpringBoot

## 第二阶段（设计阶段）：（7.10-8.3）

设计定稿、写好接口文档

## 第三阶段（编程阶段）：（8.3-8.20）

后端：

按接口文档写好接口，单元测试

前端：

先写好直播（WebRTC）模块的功能（5天）

根据设计稿写好HTML、CSS（5天）

编写逻辑

## 第四阶段（测试阶段）：（8.20-8.29）

程序测试、优化、改进

后端：

部署服务器

前端：

测试接口

## 第五阶段（维护阶段）：（8.20-8.29）

维护